Ata de Reunião de Retrospectiva – Sprint 1

Data: 15/09/2009

Participantes:

1. Diego Bezerra
2. Dyego Valença
3. Josenilton Leandro
4. Kildare Alexandre
5. Rafael Freire
6. Walmir Silva

|  |  |
| --- | --- |
| O que foi bom nesta sprint? | - A participação de todos. |
| O que foi ruim nesta sprint? | - Algumas atividades foram discutidas separadamente, e quando houve a necessidade de outro integrante participar da atividade existia discordância de opinião.  - Alguns item de backlog ficaram impactados, porque o item anterior estava com impedimentos.  - Store points mal definidos. |
| Continuamos fazendo o quê? | - Nos compromentendo com o projeto. |
| Devemos parar de Fazer o quê? | - De sub-estimar a execução de algumas atividades, para não comprometer o projeto. |
| Vamos começar a fazer o quê ? | -Devemos discutir as atividades com todos os integrantes do time.  - Devemos definir as atividades de cada item de backlog, de forma que todos possam colaborar para a conclusão deste item de backlog e não impacte o inicio do próximo item.  - Anotar os tempos (horas) de conclusão das atividades, para podermos comparar com os prazos estimados. Fazer uma planilha onde contenha a atividade, hora inicial e hora final. |

Esta é foi uma reunião de lições aprendidas, com o objetivo de melhorar o processo, o time e/ou produto, para a próxima sprint.